## Slide 1
OBJETO: “Ejecutar el proyecto de incentivos al fortalecimiento de infraestructura local para la prestación del servicio de Internet fijo en la (s) región (es) adjudicada (s), obligándose a realizar la planeación, instalación, puesta en servicio, operación y, mantenimiento de la infraestructura y soporte de las unidades de usuario bajo las condiciones establecidas en el Anexo Técnico”.
”.
PLAZO: “El plazo de ejecución del contrato es mínimo de dieciocho (18) meses, y hasta por el número de meses que adicione en su oferta el adjudicatario, los cuales serán contados a partir de la suscripción del acta de inicio”
”.
PRESUPUESTO OFICIAL TOTAL: $44.614.882.312 Incluido impuestos.
PROCESO FTIC-LP-012-2019

## Slide 2
De acuerdo al proceso de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente proceso.
Para el presente proceso contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo en materia contractual, la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.
Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad en el contrato.

## Slide 3
ANÁLISIS DE RIESGOS
El criterio para definir los riesgos previsibles en el presente proceso se obtiene de conformidad con lo señalado en:
Artículo 4 de la Ley 1150 de 2007
Artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015:
Documento CONPES 3107 DE 2001.
Documento CONPES 3133 de 2001.
Documento CONPES 3714 de 2011
Manual para la identificación y cobertura del riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente.
Circular Externa No. 8 de 10 de diciembre de 2013 expedida por Colombia Compra Eficiente.
Circular Externa No. 5 de 16 de septiembre de 2013 expedida por Colombia Compra Eficiente.

## Slide 4
Riesgos en el Proceso de Contratación
Los eventos que impidan la adjudicación y firma del contrato como resultado del Proceso de Contratación;
Los eventos que alteren la ejecución del contrato;
El equilibrio económico del contrato;
La eficacia del Proceso de Contratación, es decir, que la Entidad Estatal pueda satisfacer la necesidad que motivó el Proceso de Contratación; y
La reputación y legitimidad de la Entidad Estatal encargada de prestar el bien o servicio.

## Slide 5
RIESGOS JURÍDICOS
Nº | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
ETAPA | PLANEACION-EJECUCIÓN |  | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | PLANEACIÓN - SELECCIÓN | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN
TIPO | RIEGOS SOCIALES O POLITÍCOS |  | RIESGOS REGULATORIOS | RIESGO OPERACIONAL Y REGULATORIO | RIESGO OPERACIONAL | RIESGOS DE LA NATURALEZA | RIESGO OPERACIONAL
DESCRIPCIÓN( que puede pasar y como puede ocurrir) | Ocurrencia de situaciones de orden público, paros o huelgas, o los efectos derivados y ocasionados por los mismos |  | Efectos desfavorables ocasionados por normas, disposiciones o directrices que adopte la Administración durante la ejecución del contrato y que sean aplicables al contrato, con excepción de normas tributarias. | Reprocesos o fallas en la obtención de los permisos, trámites y autorizaciones asociados a la instalación y operación de la infraestructura requerida en desarrollo del contrato | Declaratoria de desierto del proceso de selección o de alguno de los grupos o regiones del proceso | Riesgos de fuerza mayor asegurables referidos al impacto adverso sobre la ejecución y/o operación del contrato por causas derivables de desastres naturales. | Que se termine el contrato anticipadamente por cualquier razón o por falta de consecución del objeto principal.
CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | Nuevas obligaciones para las partes | Parálisis o prorroga en la ejecución del contrato | Nuevas obligaciones para las partes | Reprocesos, nuevas obligaciones | No se podrá satisfacer la necesidad de la entidad en los tiempo establecidos | nuevas obligaciones para las partes | Terminación anormal del contrato antes del plazo del contrato y disminución de los ingresos esperados
¿A QUIEN SE LE ASIGNA? | LA ENTIDAD | CONTRATISTA | LA ENTIDAD | CONTRATISTA | LA ENTIDAD | CONTRATISTA | CONTRATISTA

## Slide 6
RIESGOS JURÍDICOS
Nº | 7 | 8 | 9 | 10
ETAPA | EJECUCIÓN | SELECCIÓN-EJECUCIÓN | SELECCIÓN-EJECUCIÓN | SELECCIÓN-EJECUCIÓN
TIPO | RIESGO DE CORRUPCIÓN, FINANCIERO, LEGAL Y REPUTACIONAL | RIESGO DE CORRUPCIÓN, FINANCIERO, LEGAL Y REPUTACIONAL | RIESGO DE CORRUPCIÓN, FINANCIERO, LEGAL Y REPUTACIONAL | RIESGO DE CORRUPCIÓN, FINANCIERO, LEGAL Y REPUTACIONAL
DESCRIPCIÓN( que puede pasar y como puede ocurrir) | FILTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN PROPIA DE LA CUSTODIA DEL CONTRATISTA | REALIZACIÓN DE ACTOS DE CORRUPCIÓN O PRESUNTOS ACTOS DE CORRUPCIÓN DE CONFORMIDAD CON LA LEY PENAL COLOMBIANA Y LOS TRATADOS INTERNACIONALES SOBRE LA MATERIA. | ORIGEN DE FONDOS ILEGAL PARA LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL POR PARTE DEL CONTRATISTA | FALTA DE CONOCIMIENTO DEL PROPONENTE, SUS SOCIOS, MATRICES, SUBORDINADOS O GRUPO EMPRESARIAL
CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | Daño reputacional a la Entidad, parálisis del contrato, incumplimiento del negocio y aplicación de la condición resolutoria del negocio jurídico. | Daño reputacional a la Entidad, parálisis del contrato, incumplimiento del negocio y aplicación de la condición resolutoria del negocio jurídico. | Daño reputacional a la Entidad, parálisis del contrato, incumplimiento del negocio y aplicación de la condición resolutoria del negocio jurídico. | Daño reputacional a la Entidad, parálisis del contrato, incumplimiento del negocio y aplicación de la condición resolutoria del negocio jurídico.
¿A QUIEN SE LE ASIGNA? | CONTRATISTA | CONTRATISTA | CONTRATISTA | CONTRATISTA

## Slide 7
RIESGOS JURÍDICOS
Nº | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
ETAPA | SELECCIÓN-EJECUCIÓN | SELECCIÓN-EJECUCIÓN | SELECCIÓN-EJECUCIÓN | SELECCIÓN-EJECUCIÓN | EJECUCIÓN
TIPO | RIESGO DE CORRUPCIÓN, FINANCIERO, LEGAL Y REPUTACIONAL | RIESGO DE CORRUPCIÓN, FINANCIERO, LEGAL Y REPUTACIONAL | RIESGO DE CORRUPCIÓN, FINANCIERO, LEGAL Y REPUTACIONAL | RIESGO DE CORRUPCIÓN, FINANCIERO, LEGAL Y REPUTACIONAL | RIESGOS REGULATORIOS Y NORMATIVOS
DESCRIPCIÓN( que puede pasar y como puede ocurrir) | Indebido control y verificación de la información comercial y financiera de los proponentes y contratistas | Indebido control y verificación de la información comercial y financiera de los proponentes y contratistas. adjudicación a contratistas presuntamente autores o intervInientes de actos corruptos | Variación o modificación del estado de riesgo de los riesgos tipificados como riesgos de corrupción, financiero, legal y reputacional. | Colusión entre los proponentes | Efectos desfavorables producto de la regulación o normatividad relacionada con el servicio de telecomunicaciones a través de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), la regulación ambiental que expida el Ministerio de Ambiente y sus Entidades adscritas o vinculadas y la regulación local que aplique en las regiones en las que se implemente el proyecto
CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | Daño reputacional a la Entidad, parálisis del contrato, incumplimiento del negocio y aplicación de la condición resolutoria del negocio jurídico. | Daño reputacional a la Entidad, parálisis del contrato, incumplimiento del negocio y aplicación de la condición resolutoria del negocio jurídico. | Daño reputacional a la Entidad, parálisis del contrato, incumplimiento del negocio y aplicación de la condición resolutoria del negocio jurídico. | Daño reputacional a la Entidad y afectación por prácticas colusorias. Probabilidad de Declarar desierto el proceso precontractual. | Nuevas obligaciones para las partes. Disminución de los ingresos esperados
¿A QUIEN SE LE ASIGNA? | ENTIDAD | ENTIDAD | CONTRATISTA | A LAS PARTES | CONTRATISTA

## Slide 8
RIESGOS TÉCNICOS
No. | 1 | 2 | 3
ETAPA | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN
TIPO | R. OPERACIONAL Y ECONÓMICO | R. OPERACIONAL Y ECONÓMICO | R. OPERACIONAL
DESCRIPCIÓN( que puede pasar y como puede ocurrir) | PÉRDIDA O DETERIORO DE LOS EQUIPOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | COSTOS ADICIONALES A LOS PRESUPUESTADOS EN EL DESPLAZAMIENTO DEL RECURSO HUMANO, MATERIALES Y EQUIPOS PRODUCTO DE LAS DISFICULTADES Y LUGARES DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO O CAUSADOS POR EL MAYOR TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO | ERRORES O FALLAS EN LA METODOLOGÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PRODUCTOS ESPERADOS CON EL CONTRATO
CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | REPROCESOS. REPOSICIÓN O CAMBIO DE LOS BIENES, SIN COSTOS ADICIONAL | MENORES INGRESOS PARA EL CONTRATISTA A LOS ESPERADOS EN EL NEGOCIO JURÍDICO | DIFICULTADES PARA CUMPLIR CON EL OBJETO CONTRACTUAL EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS. REPROGRAMACIÓN DE ACITVIDADES
¿A QUIEN SE LE ASIGNA? | CONTRATISTA | CONTRATISTA | CONTRATISTA

## Slide 9
RIESGOS TÉCNICOS
No. | 4 | 5 | 6 | 7
ETAPA | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN
TIPO | R. OPERACIONAL | R. OPERACIONAL | R. OPERACIONAL | R. OPERACIONAL, DE LA NATURALEZA O SOCIAL
DESCRIPCIÓN( que puede pasar y como puede ocurrir) | DISPONIBILIDAD INFERIOR A LA PRESUPUESTADA EN EL ANEXO TÉCNICO DEL SERVICIO POR CAUSAS EXTERNAS O NO IMPUTABLES AL CONTRATISTA | VARIACIONES EN LAS VELOCIDADES DE NAVEGACIÓN A LAS PRESUPUESTADAS EN EL ANEXO TÉCNICO DEL SERVICIO POR CAUSAS EXTERNAS O NO IMPUTABLES AL CONTRATISTA | COSTOS ADICIONALES A LOS PRESUPUESTADOS EN EL RECURSO HUMANO, MATERIALES Y EQUIPOS A LOS DETERMINADOS INICIALMENTE EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. | DIFICULTADES DE ACCESO A LOS SITIOS DONDE SE DEBE REALIZAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | REPROCESOS. MENORES INGRESOS PARA EL CONTRATISTA A LOS ESPERADOS EN EL NEGOCIO JURÍDICO. | REPROCESOS. MENORES INGRESOS PARA EL CONTRATISTA A LOS ESPERADOS EN EL NEGOCIO JURÍDICO. | MENORES INGRESOS PARA EL CONTRATISTA A LOS ESPERADOS EN EL NEGOCIO JURÍDICO | MAYORES VALORES EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO POR TRASLADO O REPROGRAMACIÓN DE LOS LUGARES
¿A QUIEN SE LE ASIGNA? | CONTRATISTA | CONTRATISTA | CONTRATISTA | CONTRATISTA

## Slide 10
RIESGOS TÉCNICOS
Nº | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
ETAPA | EJECUCIÓN | SELECCIÓN | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN
TIPO | R. TECNOLÓGICO | R. ECONÓMICO | R. OPERACIONAL | R. OPERACIONAL | R. OPERACIONAL
DESCRIPCIÓN( que puede pasar y como puede ocurrir) | FALTA DE DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO A ADQUIRIR. | FLUCTUACIÓN DE LOS PRECIOS DE LOS SERVICIOS A ADQUIRIR. | ERRORES O FALLAS EN LOS SISTEMAS O SOTFWARES NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO POR CAUSAS NO IMPUTABLES A LAS PARTES | DAÑO O FALLAS EN LAS PLATAFORMAS TECNOLOGÍCAS NECESARIOS Y UTILIZADOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | NO OBTENCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO COMO CONSECUENCIA DE LA EXISTENCIA DE INADECUADOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS, PARÁMETROS, SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA, EQUIPOS HUMANOS O TÉCNICOS, SIN QUE LAS MISMAS SEAN IMPUTABLES A LAS PARTES.
CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | DEMORA EN EL TIEMPO DE PUESTA EN SERVICIO | MAYORES VALORES EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | REPROCESOS. DEMORAS EN LAS PRESTACIÓN DEL SERVICIO POR CAUSAS EXTRAÑAS AL CONTRATISTA | DEMORAS EN LAS PRESTACIÓN DEL SERVICIO POR CAUSAS EXTRAÑAS AL CONTRATISTA | REPROCESOS, MAYOR TIEMPO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
¿A QUIEN SE LE ASIGNA? | CONTRATISTA | CONTRATISTA | CONTRATISTA | CONTRATISTA | CONTRATISTA

## Slide 11
RIESGOS TÉCNICOS
Nº | 13 | 14 | 15 | 16
ETAPA | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | SELECCIÓN | EJECUCIÓN
TIPO | R. TECNOLÓGICO | R. TECNOLÓGICO | R. ECONÓMICO | R. TECNOLÓGICO
DESCRIPCIÓN( que puede pasar y como puede ocurrir) | ADVENIMIENTOS DE NUEVOS DESARROLLOS TECNOLÓGICOS O ESTÁNDARES QUE DEBEN SER TENIDOS EN CUENTA PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO. | ALTA ROTACIÓN O REEMPLAZO DEL EQUIPO DE PROFESIONALES REQUERIDO Y PRESENTADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | FALLAS O DEMORAS EN LA PROGRAMACIÓN Y COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES PROPIAS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL O EN COORDINACIÓN CON LA ENTIDAD | OBSOLESCENCIA TECNOLOGÍCA
CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | NUEVA TECNOLOGÍA A IMPLEMENTAR. MENORES INGRESOS PARA EL CONTRATISTA A LOS ESPERADOS | INCREMENTO EN LOS COSTOS QUE PUDIERA GENERAR UN DESEQUILIBRIO ECONÓMICO | REPROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES, REPETICIÓN DE PROCESOS. MAYORES VALORES EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. | QUE EL SERVICIO IMPLEMENTADO SEA OBSOLETO Y SE REQUIERA DE ACTUALIZACIÓN
¿A QUIEN SE LE ASIGNA? | CONTRATISTA | CONTRATISTA | CONTRATISTA | CONTRATISTA

## Slide 12
RIESGOS TÉCNICOS
Nº | 17 | 18 | 19
ETAPA | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN
TIPO | R. OPERACIONAL | R. OPERACIONAL Y TECNOLOGÍCO | R. OPERACIONAL
DESCRIPCIÓN( que puede pasar y como puede ocurrir) | REPETICIÓN DE PROCESOS. | DAÑOS O FALLAR EN LA REDES PROPIAS Y/O DE TERCEROS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO | DEMORA EN LA REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS Y PRODUCTOS PROPIOS DEL CONTRATO POR CAUSAS AJENAS A LAS PARTES.
CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | REPROCESOS, IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE CONTINGENCIA QUE PERMITA ALCANZAR EL OBJETO DEL CONTRATO ESPERADO | REPROCESOS. PLANES DE CONTIGENCIA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO. MENORES INGRESOS ESPERADOS PARA EL CONTRATISTA A LOS PRESUPUESTADOS | REPROCESOS, DEMORAS EN LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL Y MAYOR TIEMPO DE EJECUCIÓN
¿A QUIEN SE LE ASIGNA? | CONTRATISTA | CONTRATISTA | CONTRATISTA

## Slide 13
RIESGOS TÉCNICOS
Nº | 20 | 21 | 22 | 23
ETAPA | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN
TIPO | R. OPERACIONAL | R. OPERACIONAL Y ECONÓMICO | R. OPERACIONAL Y ECONÓMICO | R. OPERACIONAL
DESCRIPCIÓN( que puede pasar y como puede ocurrir) | MALAS ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN PARA LAS ESTRATEGIAS DE CLIENTES Y SERVICIOS | MAYOR TIEMPO DE LA INTERVENTORÍA Y DEL CONTRATO PRINCIPAL POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA | BAJA DEMANDA DE LOS USUARIOS | ERRORES O FALLAS EN LAS ESTRATEGIAS CON LOS CLIENTES O CON LOS SERVICIOS O LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL PROCESO CONTRACTUAL
CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | REPROCESOS. MAYOR TIEMPO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | ADICIONES Y PRÓRROGAS QUE IMPLICAN UNA ASUNCIÓN DEL VALOR DE LA INTERVENTORÍA POR PARTE DEL CONTRATISTA CUANDO LA MORA SEA IMPUTABLE A ÉSTE, SIN PERJUCIO DE LA POTESTAD SANCIONADORA QUE OSTENTE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | REPROCESOS. MENORES INGRESOS PARA EL CONTRATISTA A LOS PRESUPUESTADOS EN LA ESTRUCTURA DE COSTOS Y EL VALOR DEL CONTRATO | REPROCESOS. MAYOR TIEMPO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
¿A QUIEN SE LE ASIGNA? | CONTRATISTA | CONTRATISTA | CONTRATISTA | CONTRATISTA

## Slide 14
RIESGOS TÉCNICOS
Nº | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
ETAPA | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN
TIPO | R. OPERACIONAL | R. OPERACIONAL Y ECONÓMICO | R. OPERACIONAL | R. OPERACIONAL Y TECNOLOGÍCO | R. OPERACIONAL
DESCRIPCIÓN( que puede pasar y como puede ocurrir) | MALAS ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL CONTRATO | ERRORES EN EL PLAN DE COMPRAS, ADQUISICIONES Y DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS Y/O SUMINISTROS | FLUCTUACIÓN DE LOS USUARIOS BENEFICIARIOS DE LA CONTRATACIÓN O DE LAS VARIABLES DEL CÁLCULO DEL PRESUPUESTO POR GRUPO O REGIÓN O DE LAS METAS PRESUPUESTADAS MENSUALMENTE | ERRORES O FALLAS EN LOS MANTENIMIENTOS CONTRATADOS, INCLUSO DESPUÉS DE CULMINADO EL VINCULO CONTRACTUAL | ERRORES O FALLAS EN LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN DE COMERCIALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS
CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | REPROCESOS. MAYOR TIEMPO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | ADICIONES Y PRÓRROGAS QUE IMPLICAN UNA ASUNCIÓN DEL VALOR DE LA INTERVENTORÍA POR PARTE DEL CONTRATISTA CUANDO LA MORA SEA IMPUTABLE A ÉSTE, SIN PERJUCIO DE LA POTESTAD SANCIONADORA QUE OSTENTE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | REPROCESOS. MENORES INGRESOS PARA EL CONTRATISTA A LOS PRESUPUESTADOS EN LA ESTRUCTURA DE COSTOS Y EL VALOR DEL CONTRATO | REPROCESOS. MAYOR TIEMPO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. MENORES INGRESOS PARA EL CONTRATISTA. REPOSICIÓN DE LOS BIENES O NUEVOS MANTENIMIENTOS | REPROCESOS. MAYOR TIEMPO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
¿A QUIEN SE LE ASIGNA? | CONTRATISTA | CONTRATISTA | CONTRATISTA | CONTRATISTA | CONTRATISTA

## Slide 15
RIESGOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS Y DE ORGANIZACIÓN
Nº | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
ETAPA | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN
TIPO | R. OPERACIONAL Y FINANCIERO | R. FINANCIERO | R. FINANCIERO | R. ECONÓMICO | R. DE LA NATURALEZA. R AMBIENTAL, R. ECONÓMICO
DESCRIPCIÓN (que puede pasar y como puede ocurrir) | FALTA DE CONSECUCIÓN DE RECURSOS QUE SOPORTEN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. | MORA EN EL PAGO DE LAS CUENTAS DE COBRO POR CAUSAS EXTRAÑAS | LOS EFECTOS FAVORABLES O DESFAVORABLES EN LA ALTERACIÓN DE LAS CONDICIONES DE FINANCIACIÓN QUE TOME EL CONTRATISTA PARA DAR CUMPLIMIENTO AL OBJETO CONTRACTUAL. | LA INADECUADA PROYECCIÓN DE COSTOS ECONÓMICOS INCURRIDOS POR EL CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO AL MOMENTO DE PRESENTAR SU PROPUESTA ECONÓMICA A LA ADMINISTRACIÓN. | LOS EFECTOS DESFAVORABLES QUE ALTEREN LAS CONDICIONES EN LA ADQUISICIÓN DE LOS SERVICIOS TALES COMO, MATERIAS PRIMAS, MANO DE OBRA, TALENTO HUMANO Y TODO LO CORRESPONDIENTE A LA CADENA DE PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DE LA INTERVENTORÍA
CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | LA SUSPENSIÓN TEMPORAL O DEFINITIVA DEL CONTRATO. | DEMORA EN EL CRONOGRAMA DE PAGOS DEL CONTRATO | MAYORES VALORES EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | MAYORES VALORES EN LA EJEUCIÓN DEL CONTRATO | MAYORES VALORES EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
¿A QUIEN SE LE ASIGNA? | CONTRATISTA | CONTRATISTA | CONTRATISTA | CONTRATISTA | CONTRATISTA

## Slide 16
RIESGOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS Y DE ORGANIZACIÓN
Nº | 6 |  | 7 | 8
ETAPA | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN
TIPO | RIESGO ECONÓMICO Y FINANCIERO | R. ECONÓMICO | R. ECONÓMICO | R. ECONÓMICO
DESCRIPCIÓN( que puede pasar y como puede ocurrir) | AUMENTO DE LAS TÁRIFAS, PRECIOS, HONORARIOS Y SALARIOS ESTABLECIDAS POR EL ESTUDIO PREVIO O DEL SECTOR PARA LOS AÑOS DEL CONTRATO O EN SU DEFECTO PROPUESTOS POR EL CONSULTOR | VARIACIÓN O AJUSTE DE LOS PRECIOS PARA LAS VIGENCIAS SIGUIENTES DEL CONTRATO A LOS VALORES PRESUPUESTADOS EN EL ESTUDIO DE MERCADO O ESTUDIO PREVIO | INFLACIÓN | MAYOR TIEMPO DE LA INTERVENTORÍA POR CAUSAS EXTERNAS A LAS PARTES DEL CONTRATO, QUE IMPLICAN PRÓRROGAS EN LA INTERVENTORÍA PARA LA CONSECUCIÓN DEL OBJETO PRINCIPAL AL CUAL SE LE ESTÁ REALIZANDO LA INTERVENTORÍA
CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | MAYORES VALORES EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | MAYORES VALORES EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | MAYORES VALORES EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO PRODUCTO DE LA VIGENCIA FISCAL DE ESTRUCTURACIÓN DEL PROYECTO Y LA QUE IMPLICA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. | MAYORES VALORES EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. PRÓRROGAS EN EL PLAZO DEL CONTRATO, SIN RECURSOS.
¿A QUIEN SE LE ASIGNA? | CONTRATISTA | CONTRATISTA | CONTRATISTA | CONTRATISTA

## Slide 17
GARANTÍAS
1-CUMPLIMIENTO: En cuantía igual al veinte por ciento (20 %) del valor del contrato. Garantizar el cumplimiento general del contrato, por el término del mismo y hasta la liquidación. Que el contratista cumpla con el objeto del contrato al que se compromete, garantizando que el servicio contratado se ejecute y se preste oportunamente y con personal calificado.
2-BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO: En cuantía equivalente al cien por ciento (100 %) del valor desembolsado a título de anticipo. Este amparo cubre los perjuicios sufridos por la Entidad Estatal con ocasión de: (i) la no inversión del anticipo; (ii) el uso indebido del anticipo; y (iii) la apropiación indebida de los recursos recibidos en calidad de anticipo, y deberá durante el plazo del contrato y hasta la liquidación del contrato.
3-CALIDAD DEL SERVICIO: En cuantía igual al veinte por ciento (20 %) del valor del contrato. Garantizar la calidad en los servicios prestados por el término del mismo y un (1) año más. Garantizar que el servicio prestado sea oportuno y satisfactorio según los parámetros del anexo técnico.
4-SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: En cuantía igual al diez por ciento (10 %) del valor del contrato. Garantizar el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales del personal que preste los servicios, por el término del mismo y tres (3) años más. Contar con esta garantía en caso en que el contratista no le responda con el pago oportuno y las obligaciones de Ley

## Slide 18
GARANTÍAS
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
Este seguro garantiza los daños y perjuicios que en el desarrollo de las labores relacionadas con el contrato, se causen a terceros o en sus bienes, incluyendo además de la cobertura básica de labores, predios y operaciones, los amparos extra patrimoniales, la responsabilidad civil causada por contratistas y subcontratistas, responsabilidad patronal, responsabilidad por vehículos propios y no propios y perjuicios por daño emergente y lucro cesante, sin sublímite alguno más que la suma asegurada en aplicación del artículo 2.2.1.2.3.2.9. del Decreto 1082 de 2015. Esta garantía deberá mantenerse vigente durante el plazo de ejecución del Contrato
Región | Presupuesto oficial | Suficiencia
Antioquia | $9.816.287.208 | 5%
Eje Cafetero | $4.004.867.776 | 400 SMLMV
Norte | $4.155.250.008 | 500 SMLMV
Centro Oriente | $5.339.194.224 | 500 SMLMV
Cundinamarca | $7.071.026.872 | 500 SMLMV
Oriente | $3.575.743.808 | 400 SMLMV
Pacifico | $3.018.260.336 | 400 SMLMV
Centro - Occidente | $3.179.181.824 | 400 SMLMV
Sur | $4.455.070.256 | 500 SMLMV